資料５

横浜市バリアフリー基本構想について

令和３年11月24日

福祉のまちづくり推進会議資料

道路局企画課

１　横浜市の検討体制

横浜市バリアフリー検討協議会

基本構想に関する検討を行い、専門的見地からの意見を聴取する。

区部会または地区部会

各区（各地区）の基本構想に関する具体的な検討を行い、意見を聴取する。

横浜市福祉のまちづくり推進会議

条例に基づく附属機関

福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項を調査・審議する。

各組織がお互いに検討状況の報告などを行う

２　横浜市バリアフリー検討協議会について

令和2年12月18日に第11回横浜市バリアフリー検討協議会を開催しました。

議事内容

・バリアフリー基本構想の策定状況・特定事業の進捗状況について

・心のバリアフリーの推進について（バリアフリー法改正を受けて）

報告内容

・保土ケ谷駅東口交通広場エレベーター新設について

・次期横浜市福祉のまちづくり推進指針の原案（案）について

３　横浜市バリアフリー基本構想の検討状況について

令和元年度より検討を進めている磯子区（杉田駅・新杉田駅（見直し）、磯子駅・屏風浦駅、根岸駅）及び羽沢横浜国大駅周辺地区（神奈川区、保土ケ谷区）は、今年度、基本構想の作成が完了する予定です。

令和２年度より検討を進めている中区（関内駅（見直し）、桜木町駅、伊勢佐木長者町駅、馬車道駅、日本大通り駅）及び踊場駅周辺地区（泉区・戸塚区）は、継続して基本構想の作成を進めています。

また、今年度より新たに港北区（新横浜駅（見直し）、小机駅、大倉山駅）及び緑区（中山駅、長津田駅、鴨居駅）で、基本構想の作成に着手します。

参考バリアフリー基本構想の策定状況

策定済み

１、関内駅周辺、中区、開始、平成15年8月、策定、平成16年8月、整備目標、平成22年

２、鶴見駅周辺、鶴見区、開始、平成15年9月、策定、平成16年8月、整備目標、平成22年

３、横浜駅周辺、西区、開始、平成16年2月、策定、平成18年8月、整備目標、平成22年

４、新横浜駅周辺、港北区、開始、平成16年3月、策定、平成18年8月、整備目標、平成22年

５、三ツ境駅周辺、瀬谷区、開始、平成17年6月、策定、平成19年3月、整備目標、平成22年

６、戸塚駅周辺、戸塚区、開始、平成18年7月、策定、平成20年5月、整備目標、平成22年→戸塚区基本構想に統合

７、上大岡駅・港南中央駅周辺、港南区、開始、平成18年8月、策定、平成20年5月、整備目標、平成22年

８、都筑区タウンセンター周辺、都筑区、開始、平成20年6月、策定、平成22年5月、整備目標、平成26年

９、星川駅周辺、保土ケ谷区、開始、平成21年4月、策定、平成23年3月、整備目標、平成27年→保土ケ谷区基本構想に統合

10、本郷台駅周辺、栄区、開始、平成21年7月、策定、平成23年8月、整備目標、平成28年

11、大口駅・子安駅周辺 神奈川区、開始、平成22年2月、策定、平成23年12月、整備目標、平成28年

12、二俣川駅周辺、旭区、開始、平成22年8月、策定、平成24年5月、整備目標、平成29年

13、金沢文庫駅・金沢八景駅周辺、金沢区、開始、平成22年10月、策定、平成25年3月、整備目標、平成29年

14、いずみ中央駅・立場駅周辺、泉区、開始、平成23年8月、策定、平成25年3月、整備目標、平成29年

15、杉田駅・新杉田駅周辺、磯子区、開始、平成24年7月、策定、平成26年3月、整備目標、平成30年

16、阪東橋駅・黄金町駅周辺、南区、開始、平成25年7月、策定、平成27年3月、整備目標、令和元年

17、市が尾駅周辺、青葉区、開始、平成26年7月、策定、平成28年3月、整備目標、令和2年

18、十日市場駅周辺、緑区、開始、平成27年7月、策定、平成29年3月、整備目標、令和3年

19、戸塚駅（見直し）、東戸塚駅、舞岡駅、戸塚駅、開始、平成29年3月、策定、平成30年11月、整備目標、令和5年

20、星川駅（見直し）、天王町駅、保土ケ谷駅、保土ケ谷区、開始、平成29年9月、策定、平成31年3月、整備目標、令和6年

○作成中

地区名 開始 策定予定

１、磯子区（杉田駅・新杉田駅（見直し）、磯子駅・屏風浦駅、根岸駅）、開始、令和元年、令和3年

２、羽沢横浜国大駅、令和元年、令和3年

３、中区（関内駅（見直し）、桜木町駅、伊勢佐木長者町駅、馬車道駅、日本大通り駅）令和２年、令和4年

４、踊場駅、令和２年、令和4年

５、港北区（新横浜駅（見直し）、小机駅、大倉山駅）、令和３年、令和5年

６、緑区（中山駅、長津田駅、鴨居駅）、令和３年、令和5年

基本構想の閲覧等

策定済みのバリアフリー基本構想は、横浜市のホームページ上に公開しています。また、冊子を道路局企画課でご覧いただけます。